Database Term-Project 회의록

#1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 18.11.02(금) 오전 11:00~12:30 | 회의 장소 | IT4-중앙테이블 | 팀명 | 9조 |
| 참석자 | 이정윤, 우정우, 이동욱, 변가람 | | | | |
| 안건 | 1. 개발 주제 선정 2. 역할 분담 | | | | |
| 회의 내용 | 내용 | | | 비고 | |
| 1. 개발 주제 선정  * 회의 전까지 각자 한 가지 이상 주제 준비 * 각 주제별 특징, 개발 시 요구되는 사항 분석  1. 병원 진료 관리 시스템   : 병원 진료기록 및 의료진 일정 관리  참고자료多 - 안정적인 테이블 사용 및 기능 구현 가능   1. 강아지 사료 성분분석   : 상품별 제조사 및 주요/유해 성분 분석  성분의 가짓수가 일정하지 않음   1. 온라인 레시피북   : 레시피 검색 및 등록 기능 제공  레시피 및 재료 수가 일정하지 않음   1. 카페 로스터리 정보   : 카페별 원두 산지, 로스터링 정보 제시   1. 주요 헤드뉴스 크롤링 웹   : 각 신문사 홈페이지를 크롤링하여 DB 업데이트  링크를 통해 해당 기사 페이지로 리다이렉션  단일 테이블 사용   * 개발 주제로 병원 진료 관리 시스템 채택 * 실제로 구현할 내용 및 사용자에게 제공할 항목 선정   : 의료진 정보, 환자 정보, 진료 내역, 차트 등   1. 차후 개발 진행을 위한 역할 분담  * DB-JDBC 파트, JDBC-Web 파트로 나누어 분담함   : 세부적인 당면 과제는 화면 구성/웹 지원/DB 구현/회의 기록으로 나누어 분담함 | | |  | |
| 결정사항 | 내용 | | | 진행일정 | |
| * 각자 분담한 역할 수행  1. 이정윤 : 웹 화면 구성, 템플릿 검색, JDBC-Web 2. 우정우 : 웹 지원, JDBC-Web 3. 이동욱 : 테이블 및 레코드 구현, DB-JDBC 4. 변가람 : 회의록 작성, DB-JDBC | | | 다음 회의 전까지 | |
| 특이사항 |  | | | | |

#2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 18.11.08(목) 오후 18:00~19:00 | 회의 장소 | IT4-중앙테이블 | 팀명 | 9조 |
| 참석자 | 이정윤, 우정우, 이동욱, 변가람 | | | | |
| 안건 | 1. 역할 수행 보고 2. 스토리보드 구성 3. 차후 프로젝트 계획 | | | | |
| 회의 내용 | 내용 | | | 비고 | |
| 1. 역할 수행 보고  * 이정윤 : 웹 페이지 구성(단일 페이지/사이트), 기능 정리 * 우정우 : 웹 구현 조사(Java Spring/스프링부트/부트스트랩) * 이동욱 : DB 테이블 및 레코드 작성, 데이터 모델 완성 * 변가람 : 회의록 작성  1. 스토리보드 구성  * 구현할 기능 및 표시정보 정리, 레이아웃 구성   : 리스트를 클릭하여 각 항목 페이지로 이동  차트 – 조회/작성/수정 등  예약조회 – 정렬 및 표시  근무표 – 리스트와 달력 중 차후 개발하며 결정   * 항목별 웹 페이지 구성  1. 차후 프로젝트 계획  * 웹 파트 분량이 많아 역할 재조정함   : DB파트 – 이동욱  웹(백엔드) – 우정우  웹 전반 및 프론트 – 이정윤, 변가람   * 사용할 툴 각자 조사 및 공부 | | |  | |
| 결정사항 | 내용 | | | 진행일정 | |
| * 각자 역할 수행   이정윤 : 주요 레이아웃 작성 및 웹 전반(프론트~백엔드)  우정우 : 백엔드 담당  이동욱 : DB서버 오픈, 쿼리 업로드, JDBC로 각 기능 함수화  변가람 : 스프링부트, 부트스트랩 학습 및 실습 | | |  | |
| 특이사항 |  | | | | |

#3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 18.11.16(금) 오전 11:00~12:00 | 회의 장소 | IT4-중앙테이블 | 팀명 | 9조 |
| 참석자 | 이정윤, 우정우, 이동욱, 변가람 | | | | |
| 안건 | 1. 역할 수행 보고 2. 다음 진행 내용 결정 및 역할 분담 | | | | |
| 회의 내용 | 내용 | | | 비고 | |
| 1. 역할 수행 보고  * DB쪽 기능 구현   : 메인, 각 테이블 별로 함수 작성함  예약 테이블 분리하여 구현   * Issue 발생 : 치료와 예약 테이블 간 데이터 중복 * Join하거나 FK로 받아오기로 함   ER 다이어그램 완성   * 웹 프론트엔드 완성 * 서버 오픈함  1. 다음 할 일 결정  * JDBC(DB) ⬄ 서버 / DB ⬄ 프론트 연결 * 웹 기능 구현 * 각자 역할 분담함 | | |  | |
| 결정사항 | 내용 | | | 진행일정 | |
| 이동욱 – ER 다이어그램 수정 및 업로드, 이슈 수정  우정우 – 연동 공부, JDBC 기능 적용  이정윤 – github 생성, 레이아웃 UI, 페이지 구성, 기능 공부  변가람 – 기록 및 웹 코드 공부 | | | ~11/23(금)  (다음 회의 전까지) | |
| 특이사항 | * DB 파트 진행이 거의 완료됨 | | | | |

#4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 18.11.23(금) 오전 11:00~12:00 | 회의 장소 | IT4-중앙테이블 | 팀명 | 9조 |
| 참석자 | 이정윤, 우정우, 이동욱, 변가람 | | | | |
| 안건 | 1. 역할 수행 보고 2. 다음 할 일 결정 | | | | |
| 회의 내용 | 내용 | | | 비고 | |
| 1. 역할 수행 보고  * Github 생성, UI 2/3 완성 * 웹 상에서 서버 구동 * ER 다이어그램 작성, 지난 회의 이슈 수정 * 회의록 작성  1. 다음 할 일 결정  * 차트 조회 기능 완성(차트 리스트에 데이터 불러오기)   : Github에 JS 및 차트 페이지 업로드, UI 제작   * 차트의 경우 팝업 또는 하단에 표시   데이터 DB에서 웹으로 불러오기(DB-웹 연결)  회의록 작성, 페이지 꾸미기(icon, footer)  그 외 기능 보완 | | |  | |
| 결정사항 | 내용 | | | 진행일정 | |
| 이동욱 – DB 기능 보완  우정우 – DB-웹 연결  이정윤 – JS, 차트 페이지, UI  변가람 – 회의록, 페이지 꾸미기 | | |  | |
| 특이사항 |  | | | | |